**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

***Design Sprint***

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 04-10-2020 s.d. 09-10-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| Prototype | 04-10-2020 | 09-10-2020 | 04-10-2020 | 09-10-2020 |
| Perubahan menyangkut warna tema web profile | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 09-10-2020 |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 750.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 09-10-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 09-10-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 1**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 19-10-2020 s.d. 06-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| web company profile, register peserta, login admin dan peserta, lupa password admin dan peserta, setting web admin | 19-10-2020 | 06-11-2020 | 19-10-2020 | 06-11-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.500.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 06-11-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 06-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 2**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 09-11-2020 s.d. 13-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| edit password admin n peserta, edit profile admin n peserta, data master peserta (admin) | 09-11-2020 | 13-11-2020 | 09-11-2020 | 13-11-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 625.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 13-11-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 13-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 3**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 16-11-2020 s.d. 27-11-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| manajemen kelas admin, master peserta di admin, master kelas admin | 16-11-2020 | 27-11-2020 | 16-11-2020 | 27-11-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.250.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 27-112020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 27-11-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 4**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 30-11-2020 s.d. 11-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| upload materi dan jadwal meeting admin, menerima materi dan meeting peserta, notifikasi peserta | 30-11-2020 | 11-12-2020 | 30-11-2020 | 11-12-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 1.250.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 11-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 11-12-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 5**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 14-12-2020 s.d. 18-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| upload tugas admin, webinar, mengumpulkan tugas peserta, notifikasi admin | 14-12-2020 | 18-12-2020 | 14-12-2020 | 18-12-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 625.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 18-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 18-12-2020 |

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK**

**(*PROJECT PROGRESS REPORT*)**

**Inkremen 6**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Pemilik Proyek : Mustika Khoiri

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Periode : 21-12-2020 s.d. 31-12-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Status** | | | | |
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan | | | | |
| 1. **Hasil (*Deliverables*) dan *Milestones*** | | | | |
| Deskripsi | Tanggal Perencanaan | | Tanggal Aktual | |
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| pembayaran + upload bukti bayar peserta, data pembayaran admin, laporan, notifikasi transaksi (admin dan user) | 21-12-2020 | 31-12-2020 | 21-12-2020 | 31-12-2020 |
|  |  |  |  |  |
| Perkiraan penambahan durasi (hari): - | | | | |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan: 875.000 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | |  | **Disetujui oleh** | |
| Nama  Jabatan  Tanggal | : Mohammad Ainun Ardiansyah  : Manajer Proyek  : 31-12-2020 |  | Nama  Jabatan  Tanggal | : Mustika Khoiri  : Pemilik Proyek  : 31-12-2020 |