**CATATAN PERTEMUAN/RAPAT KE-1**

**(*MINUTES OF MEETING*)**

Nama Proyek : Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur

Academy

Manajer Proyek : Mohammad Ainun Ardiansyah

Perihal : Rapat Pembukaan Proyek Pembangunan *Learning Management*

*System* (LMS) Preneur Academy

Peserta Rapat : Pemilik Preneur Academy, Pemiliki Proyek, Manajer Proyek, dan

Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Ruang Micro, Jl. Tidar No.16, Kloncing, Karangrejo, Kec.

Sumbersari, Jember 68124

Dibuat Oleh : Mustika Khoiri

Tanggal : 03-10-2020 Pukul : 15.00 s.d. 18.00

|  |
| --- |
| 1. **Agenda**   Rapat **Pembukaan Proyek** Pembangunan *Learning Management System* (LMS) Preneur Academy:   1. *Overview* proyek 2. Pengenalan semua tim yang terlibat dalam proyek 3. Penjelasan mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk *Design Sprint* dan *Scrum* 4. Pembahasan manajemen komunikasi tim proyek 5. **Isu Yang Didiskusikan** 6. Pembahasan struktur organisasi proyek 7. Pembahasan *scope*, *time*, dan *cost* proyek 8. Pemantapan pembagian *task* (pekerjaan) dan wewenang sesuai dengan konsep *Scrum* 9. Mekanisme *meetin* 10. Jam kerja tim proyek |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya** | | |
| **Rencana Kegiatan** | **Mulai** | **Selesai** |
| 1. Pesiapan pelaksanaan *Design Sprint* | 04-10-2020 | 09-10-2020 |
| 1. Monitoring hasil *Design Sprint* | 09-10-2020 | 09-10-2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dibuat oleh** | **Diketahui oleh** | **Disetujui oleh** |
| Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Administrator  Tanggal :  03-10-2020 | Nama :  Mohammad Ainun Ardiansyah  Jabatan :  Manajer Proyek  Tanggal :  03-10-2020 | Nama :  Mustika Khoiri  Jabatan :  Pemilik Proyek  Tanggal :  03-10-2020 |